医院信息中心主任能力培训班

答疑集

（第一版）

来源：HIT专家网

2023年7月

目  录

前  言	1

【科室管理】	2

医院信息部门是否要成立软件测试团队？	3

医院信息科人少、工作重，怎样进行人员激励和绩效考核？	6

医院信息资产盘点怎么做效率更高？	9

【项目管理】	12

厂商介绍产品都很好，业务科室什么都想要，信息科如何把关？	13

厂商按合同实施交付，但是忽视医院实际业务需求，信息科应该怎么办？	15

乙方的分包公司提出要验收产品，可以与他们先开始验收吗？	17

临床科室难以提出需求，医院信息部门如何拟定招标参数？	18

【系统建设】	22

数字化手术室如何与原有手麻系统进行融合？	23

如何评价医院信息化建设的产出效能，以获取更多支持？	24

面临多个数据中心建设需求，医院信息部门应如何整体考量？	26

应如何正确看待医院专科信息系统？	29

为何说CDR是ODR和RDR的基础？	31

CDSS建设，如何把医院自己的知识打造成可用的知识体系？	33

为什么CDA实现后却应用不起来？	37

【系统集成】	39

医院集成平台故障率高，应从哪些方面进行排查？	40

集成平台的接口方式，是标准化好还是定制好？	42

集成平台建成后，何时可以淘汰原系统间接口？	45

为何集成平台厂商不建议在平台上投放缴费退费等信息？	47

医院服务号调用患者门诊病历，是否无需经过集成平台？	48

如何衡量系统接口的开放程度？	50

医院信息中心应如何学习和运用标准？	53

如何界定各类信息标准的应用场景？	55

【数据应用】	57

医院信息部门应如何切入，与临床合作进行高质量科研？	58

专病库的基因检测数据录入工作量太大，怎么办？	59

BI定制报表难以满足医院多样化的数据需求，怎么办？	62

专病库的建设与管理，有哪些好的思路？	63

【网络安全】	67

外网没有做三级等保，引入第三方建设互联网医院时，如何规避风险？	68

谁来负责按下应急预案的“开始”键？	69

在CDR的建设中如何保护患者隐私？	71

移动支付平台的双链路都断了，收费员拿自己的收款码收费，可以吗？	73

【IT运维】	75

IT运维服务台用总调度模式还是双调度模式好？	76

工单登记率很低，怎么办？	77

IT运维的服务购买和服务外包，哪种更节约成本？	79

## 前  言

加强系统性学习，培养新时代医院CIO。由HIT专家网主办的医院信息中心主任能力培训班正在如火如荼地进行。每单元课后均设置答疑环节，学员们踊跃提问，具有代表性；教员们耐心作答，充满启发性。通过教学互动，实现教学相长。

现将答疑环节部分精彩问答整理成册，以飨读者。答疑内容仍在不断整理丰富中，HIT专家网的“HIT培训栏目”将持续更新，敬请关注。

更完整的教学答疑视频可关注HIT专家网微信视频号。

在此，特别感谢在答疑环节提出好问题的各位学员，感谢倾囊相授、答疑解惑的各位教员，感谢薛万国老师全程参与每一期问答内容的审核，并对问答合集编撰进行策划指导。

（本期编撰团队成员：龚晨、孙婧、霍廷澜、朱小兵，
答疑内容由HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

## 【科室管理】

### 医院信息部门是否要成立软件测试团队？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、北京清华长庚医院信息管理部副部长李强：日常工作中经常会遇到，不管是医院自己的研发人员还是外包的软件服务商，特别是搞研发的技术宅男，都有一种“迷之自信”，自己测完了就马上得上线，导致版本发布非常频繁。从理论来讲，任何一次系统变更都有很大的风险。所以，医院信息部门有没有必要自己成立一个软件发布的测试团队？

孟晓阳老师：从IT的敏态和稳态来看，敏态体系强调的是“快”，工程师做完了很快就想发布出去，也不是不行，如果影响面有限、不会造成很大的事故，频繁一点也无妨。但“灰度发布”可能是更好的方式，就是只在一个很小的范围内发布一个试运行版本，效果好的话再全面铺开。毕竟我们最担心的是bug造成不利影响，如果能把不利影响控制得很小，那么频度高一点，即使出一点小错也是可以接受的。当然，如果医院信息部门能有专业的测试人员和团队是最好的，可以做得更加规范。

任连仲主任：软件测试非常重要，关系到甲方也关系到乙方。如果医院自己有研发团队，那么我坚持主张建立完整的测试程序。首先是“自测试”：谁研发的，谁就要做测试。测试的依据是“需求”。你要把你的软件产品和自测试结果一并交给测试组。测试组主要测试功能和性能。测试组的测试要有仿真环境，用户群体、背后的数据规模等都要仿真。自测试之后，还要有“用户测试”，要让有代表性的用户使用一下，他们会提出若干优化意见。

如果是购买一套产品，医院在决定购买不购买的时候，作为用户也要对产品进行测试。我以前在HIT专家网上写过一个短文《建议医院CIO这样选择新系统》，提到过应该如何在系统选型中进行测试。

我曾参观过GE公司，他们的设备也有配套软件以及软件研发团队，其中有三到四成的人专门负责测试，测试条件很苛刻、很全面。我也听说微软在拿出一套产品之前也配备了相当大的测试团队。微软在发布WINDOWS 95时，进度一再推迟，在发布前专门找了10万名用户做beta测试。这样负责任做产品的企业是值得我们学习的。为什么今天要专门补充这一点？我认为现在的软件供应商在软件测试这个环节上大多数是不认真的，不符合软件工程管理规程。所以要给诸位主任们提个醒：在决定购买系统之前，得有测试。

薛万国老师：我想把这个问题结合孟晓阳老师上午讲的“发布管理”，综合起来简单说一下。医院有没有自己研发团队其实是一样的：有研发团队，那你就是自己的产品供应商；如果是买的系统，那供应商就是外部的。

刚才任老讲了产品开发商在发布之前要内部测试，甚至要请用户测试。但我们在医院里面对生产系统的发布，也即ITIL里讲的发布，实际上是把变更了的某个软件发布到生产系统里。这是两个环节。

即使是厂商经过充分测试的系统，在我们往生产系统里发布一个新版本时，依然要经过一个试用再全面发布的过程。刚才孟晓阳老师讲的“灰度发布”非常重要。早期我们使用C/S系统，可以选择典型用户先行使用，在实际生产环境里用好了，我们再正式全部更新。

现在因为采用多层架构，我们无法到前端去更新版本，但灰度发布可以只面向个别用户做一个中间态的版本，先不全面更新，让他先用下试试。这是很重要的。即使是经过严格测试的系统，进入生产系统后，新版本是否会与应用系统产生冲突，往往也很难说。过去我们自己做研发，有时候很简单的一个更新，就改了很小的一个地方，那也不能太自信，在正式发布前一定要找一个用户更新试试。结果证明，往往是我们过于自信了。

因此，产品测试和生产系统的发布，都要做发布管理，谁也不可代替谁。

（上述内容来源于第一期培训班第6单元“运维服务管理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 医院信息科人少、工作重，怎样进行人员激励和绩效考核？

请用微信扫码观看答疑视频

学员：我们医院的情况可能和大多数区县医院类似。医院信息科有五个人，去年搬新院区后连续收到攻坚任务，再加上还是多院区运行模式，业务非常繁忙。最开始我们用精神激励，科室成员觉得还行；任务太重之后，就都有些疲惫。另一方面，作为职能科室，信息科拿的只是全院的一个平均奖，没有参与二级分配。新院区的人员引进偏重临床，信息科招不来新人。在人员如此不足的情况下，该怎样去做人员激励和绩效考核？

王力华老师：这个问题的难度还是挺大的。在这么大工作量的情况下，光有精神激励肯定不够，即便加上了物质激励，都可能撑不了很久。

要争取增加人手。建新院区的时候，会有一些新的编制，不要觉得编制都是给临床的，一定要拿出充分的依据去争取！要让大家都知道信息化的重要性。比如我们新建院区时，信息中心的人员是得到保证的，减少的是财务、窗口人员。因为院长心里算账：信息中心做了自助机、线上系统，把服务保障好了以后就不用那么多收费窗口了。所以，如果院领导能想到这一点的话，应该会支持信息部门加人手。据我了解的情况，很多医院都会保证信息中心的人力资源，但是你得有充分的理由，比如找一些周围的医院做调研，提出充分的依据，去找院领导争取。要不然就五个人，实在是难以支撑。

薛万国老师：实际上这是两个问题，一是人手不够怎么办？二是怎么激励？

人手方面，医院信息中心要多少人合适，其实弹性很大。100人、10人、1人都能干，但干法不同。100个人可能自主研发，10个人就买，1个人就把所有东西都包出去，借外力来弥补内部力量的不足。

具体还如王力华主任所讲的，要跟院里沟通。准备两种方案，一是拿出行业的普遍情况，收集各种调查表、报告，看看一般医院信息科有多少人，作为证据，向医院请求增员。如果受编制等限制不能增员，那院里就要花钱，借外力、做外包。比如说新建院区将运维外包，或者把整个项目都外包出去。对医院来讲，不见得外包就是成本高。有时外包成本会低一些，毕竟专业人做专业事，效率会高一些。当然不同的做法也会带来不同的效果。外包得越多，信息部门量体裁衣的自主能力就越弱。

激励方面，今天王力华主任和刘敏超主任的课程里都讲到了这个问题。人少和人多的分配方法是不一样的。人少的时候衡量“宜粗不宜细”，所谓量化考评，有时量化到一定程度，不见得反映真实情况。人少的时候，每个人的表现在大家脑子里都是非常清楚，印象是最准确的。考核机制要是做好了，就能起到激励作用，做不好可能起到反作用。

如果院里不允许二次分配，那剩下的手段可能只有精神和其他方面的激励。精神激励要有一个好的氛围，要鼓励大家，多干活的人不见得吃亏，经验都是从做事中积累的，干得多，学习的机会就越多。这是从个人发展的角度实打实地说，靠事业去鼓励人、凝聚人。在物质和精神以外，还可以多给大家一些机会外出开会、学习交流。总之要充分利用手上掌握的资源。

学员、常熟市第二人民医院信息处处长方卫青：我们信息中心人倒是不少，一直想做绩效考核，但发现有些工作很难量化考核，比如桌面维护、换个键盘之类的工作，就难以标化。我们自己写了一个小软件，记录工作量，再由专人评价，相当于按照KPI给出分值，月底汇总。但记录的工作量和难度都非常大。想请教王力华老师，每月的考核标准应如何形成？这些标化的工作是由工作人员自己去登记，还是有专人来管理统计？

王力华老师：您在做量化尝试的过程中，发现考核的工作量比较大，而且团队成员不满意、觉得不公平，这都是常见的问题。您可以看一下课程PPT中关于绩效考核的具体项目，以及二次分配方案。我没有在方案里做太细致的量化考核，因为确实工作量大且不能让所有人满意。但我们可以提出一些指标，比如说不能有投诉等。不建议把绩效做得特别细，掌握一个原则，“尽量利用最小的资源来做最好的结果”，做绩效分配方案也要这样。

薛万国老师：量化就是不要搞得过细，最后量化到修多少个键盘多少分，这就是过细了。为了给大家发点奖金，给自己加这么大的工作量，最后大家还不见得满意，完全得不偿失。可以粗放一点，很多工作性质都是一样的，比如都是修键盘鼠标，那简单算一个总件数就好。或者像王力华主任讲的，把投诉率结合起来。

（上述内容来源于第二期培训班第1单元“领导力与团队建设”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 医院信息资产盘点怎么做效率更高？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、北京清华长庚医院信息管理部副部长李强：关于信息资产管理，以前医院财资处的意见是“抽盘”，一年盘完一遍就行；现在要求“全盘”，工作量就非常大。我们也在评估，是否可以引入移动盘点软件，但又感觉作用有限。不知怎么做医院信息资产盘点会更好一些？

刘新平老师：我有两个方面的想法。第一是日常管理。信息资产的管理特别琐碎，比如读卡器非常小，科室自己都不知道有多少，尤其是轮流坐诊的门诊诊室，什么时候丢了都不知道。所以我们在每个科室都设置了一个终端管理协管员，日常工作之一就是搞清楚他们科室的信息资产到底有哪些，形成资产清单，并管理好出入调动等事务。协管员的责任意识加强以后，相当于整个医院有几十个人在帮助信息部门一起管理资产。

第二，在资产盘点尤其是终端盘点时，可以尝试让大家各盘各的。信息部门一声号令，一周之内大家把各自的东西盘完，每个部门都看看差错出在哪儿？这个过程中，信息部门的资产管理人员和临床部门协管员之间要沟通，共同发现问题，找出原因，在系统里进行纠正，最后达到账物相符的目的。从我们的经验来看，“同时盘点”是可以实现的，比信息部门一个科室一个科室地去盘点，效率要高得多。

这是我们的一些做法，供大家参考。

（上述内容来源于第一期培训班第6单元“运维服务管理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

## 【项目管理】

### 厂商介绍产品都很好，业务科室什么都想要，信息科如何把关？

学员、第二期培训班宣传委员、积水潭医院信息中心主任郝祎：如何挑选适合医院自身情况的系统与厂商？这是我们比较困惑的问题，厂商来做介绍时肯定都会呈现最好的内容，使用部门什么都喜欢、什么都想要，信息中心如何把好关，才能让最适合自己的系统、最优秀的厂商进入医院为我所用？

刘海一老师：这是一个很好也是很常见的问题。首先，系统选型从两个角度来看：功能满足方面的选型，医院内部要先达成共识，选哪个功能、不选哪个功能，应由使用部门负主要责任，毕竟是他们自己在用；但对于信息共享等方面的系统问题，信息部门要负责，不管接口、只看功能是不行的，这是信息部门要平衡好、协调的一件事情。

其次，对系统功能的选择，信息中心还要帮科室做分析。任何一个系统的业务处理功能都可大致分成三类：一类是日常功能，如开医嘱、写病历；一类是定期使用的功能，如数据统计、报表分析；第三类是偶尔用一下，甚至买回来从来没用过的功能。我们要培训用户，与科室沟通好，对于功能的选择与评估需要有所侧重，优先选好第一类日常功能；天天要用的功能与百年不用一次的功能，也不能用同等方式进行评估。

第三，对于厂商的选择。国内没有像KLAS一样相对权威的评估机构，相对客观的评估方法是考察用户应用效果，但要注意找和自己医院规模相当的用户。厂商对待不同用户的态度是不一样的，所谓店大欺客、客大欺店。需要评估你这个“客”和他那个“店”相比，是大还是小？有时宁可选择“小店”，服务好一些，但风险是担心做不长、资源少；“大店”的资源多，但如果不往你这里放，一样得不到。这种事儿我们也常遇到，建议拉着使用部门去找和你相当的用户实地了解考察一下，这可能是一个比较好的处理方式。

陈金雄老师：系统选型确实是一个复杂问题，解决问题的关键在于提高信息部门的专业性，能真正把握业务痛点和需求，以及行业发展动态；其次是从IT治理机制的角度来解决问题，从立项开始，到规划、方案，再到采购管理等全流程都建立规范机制，避免上系统时信息中心定了、业务部门不知道，或是业务部门定了、信息中心不知道的问题。

还有一个小技巧。系统选型时，厂商一般都会推荐去看样板客户的使用情况。如果你连样板客户的效果都不满意，那就建议不选了；如果样板客户的效果很好，此时要分析这家医院成功的原因是什么？到底是产品的成功，还是医院管理的成功，或是信息中心主任的能力强？这个问题要评估一下，去伪存真，去芜存菁。

（上述内容来源于第二期培训班第2单元“医院IT治理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 厂商按合同实施交付，但是忽视医院实际业务需求，信息科应该怎么办？

学员、深圳大学华南医院信息部主任欧阳杰：经常遇到一个问题：在项目实施或产品升级过程中，厂商很容易只按合同内容，将产品实时上线就完事了，不顾医院收集的实际需求，对医院的需求也不分析、不对标，导致需求管理没有闭环。这种情况下，我们很难提升临床用户的满意度。请问各位主任有什么好的建议？

陈金雄老师：这涉及需求管理的问题，后续的课程中我们有专门章节进行介绍。今天在谈到IT治理机制时，有个小环节也说到了需求管理，包括需求定义、需求收集、需求分析等。需求分析有很多技巧，像清华长庚医院是由业务管理部门统筹进行需求分析，明确之后再由IT部门落地，这是一套相对较好的IT治理机制。

从需求管理的方法论角度，我一直认为：效率服从质量，医技服从临床，医院服从患者。上系统时，各个部门都会有各种各样的需求，有的时候还是彼此矛盾的，怎么办？先满足谁的需求？医疗是人命关天的事情，医疗质量肯定要摆在第一位；临床科室的需求比重要放得重一点；在满足这两个前提之下，我们提倡以患者为中心，那么医院需求也要服从患者需求。

其次，需求要分级分类管理。可以将需求分成：紧急需求、重要需求和发展需求。什么是紧急需求？系统出BUG了，数据不准，影响业务正常运转的需求都是紧急需求。解决了紧急需求再来看重要需求，最后是发展需求，发展需求可以满足但要排期，比如一些AI类的前瞻性需求，短期内医院的技术、资金等条件不具备，可在未来逐步满足。

薛万国老师：针对这个问题，建议要盯住几点。第一点，我们在招标时，往往对需求的说明不够细致，或是没能充分地在招标书上描述出来。由于需求的具体内容不明确，厂商往往只是简单地应承下来，这就为今后埋下了隐患。因此在制定招标书时，信息中心要把需求弄清楚、写清楚。

第二点，即使在招标书上写得很清楚了，也避免不了后续会有许多新需求的产生。这就需要我们在合同的维保期条款中明确说明：在维保期内，用户提出的一些需求需要厂商给予免费支持。这是很关键的。

第三点，注意不能将用户部门的需求简单地“一转了之”，在转给厂商之前，信息中心要对需求进行分析。在上午的讲课中曾提到：医院一些个性化的东西，不一定就是合理的。信息中心要当好中间人，把好关，兼顾医院个性化需求与产品的通用化设计。

（上述内容来源于第二期培训班第2单元“医院IT治理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 乙方的分包公司提出要验收产品，可以与他们先开始验收吗？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、第一期培训班学习委员、南京医科大学第二附属医院信息化建设与管理处高级工程师柳明：很多情况下，医院信息化项目是与总包厂商签的合同，总包之下又有分包。如果分包商已经做完了产品向医院请求验收，医院信息部门应该怎么做？是等总包厂商一并履行合同，还是可以与分包商先进行验收？

此外，在医院之前与厂商签订的合同中，由于缺乏明确细则，难以保障厂商的履约效果。李丹老师在授课中提到，医院使用了《履约评价方案确认书》来明确履约评价机制，请问还有其他方法可以对已签订合同的厂商形成制约吗？

李丹老师：第一个问题。首先，从法务的角度看，签订合同的乙方是总包方，严格意义上来讲，分包商与甲方没有直接的法律关系。因此组织验收时，医院对接的法律主体只有乙方这个总包方。至于他怎么分包，或是分包商认为已履行合同之类的问题，都是乙方自身事务。其次，不论乙方的分包商是否认为工作已经完成，医院都要对标验收标准进行验收。所以要重视今天课程提到的组织验收流程的明确、组织验收函的发出等问题。只要甲方发出了组织验收函，乙方对照验收标准进行回函时，自然要去正面回应这个问题，而不是把“是否与分包商单独验收”这个难题的“皮球”踢回给甲方。

第二个问题。我们现在用的《履约评价方案确认书》，就是为了弥补前期合同签订不够明确的漏洞，这是我们法务顾问给出的建议。其实如果医院能跟厂商签一个补充协议是最好的，只是我们当时考虑到管理成本有些高，且厂商也认可了《确认书》，所以我们就用了这个模式。如果医院评估过《确认书》对某些厂商的约束力不强、效果不如预期，那么还是建议签订正式的补充协议。这是对原有合同的一份补充，具有同样的法律效力。

（上述内容来源于第一期培训班第6单元“运维服务管理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 临床科室难以提出需求，医院信息部门如何拟定招标参数？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、陕西省神木市医院计算机中心主任张潇东：医院很多业务是很有技术性的，理论上应让临床部门来提需求，信息中心再汇总。但实际上很多医院，尤其是基层医院，临床不具备提需求的能力，必须由信息部门直接上手。这就面临一个问题：如何确定需求里各种参数的依据？或许我们可以依托于厂商，但是否涉及信息外泄问题？在后续审计中怎么解释这些参数的来源？哪怕私下跟关系比较好的人询问参数问题，也可能涉及招标信息的外泄。

薛万国老师：“招标需求说明拟定”这一问题，培训班后续还有好几门课程会涉及，包括“需求管理”、“项目立项”等，今天先简单做一个回答。

我们经常说医院信息部门的“技术空心化”，那还要不要主导医院信息化建设？绝大多数人都会说要主导，具体主导什么呢？有些技术很专，我们可能不懂，但我们要主导的不是具体的技术细节，而是“信息规划”——医院自身的信息化往哪个方向发展？上什么项目，不上什么？这是首要问题。第二要主导 “业务流程”。每个医院的流程都有自己的特点，想做成什么样，只有自己最清楚。第三要主导“集成环节”。医院对接多个厂商系统，将来怎么集成，需要信息中心牵头；如果信息部门不出面，厂商之间很难协调。

在系统采购中，如果是软件系统，比如移动护理，想让用户拿出能直接招标的需求，这在任何一个医院都不太现实。而且这本就不是用户的工作，而是信息中心的职责。用户提供基本的诉求和需要，再由我们转化成需求，这在软件工程中叫“需求分析”。医院信息部门的工程师可以不懂具体的技术细节，但要会做需求分析，要把用户诉求转化成我们希望建立的业务流程和系统功能。不能让用户直接归纳出他要的功能是什么、流程是什么，而是我们要去听、去调研，这是最基本的方法论。

除用户调查以外，还要调查市场上的产品情况。两方面都得了解，否则可能光提了很多需求，却没有产品支撑，或需要大量定制开发，这对医院来讲是不利的。

如果是硬件系统，有一些性能参数比较专业，也没关系。先收集产品资料，在此基础上进行综合，就能达到满足需求与满足招标的双重目的。建议可以同时找三家以上满足需求的厂商，再提交招标文件。这样证明信息部门没有倾向性，也能弥补硬件知识上的不足。

至于调研是否会泄露医院需求，我认为不会。信息中心和厂商之间是随时可以交流的，邀请厂商来讲解产品，不会违背招标纪律。完全可以围绕医院需求让厂商先提方案，或是讲讲产品特点，在这个过程中掌握市场和产品情况，结合用户需求，再去提招标参数。这个问题的核心还是要提升医院信息部门的自身能力。

王力华老师：薛主任建议找三家厂商来做调研，我补充一点建议：可以把三家厂商能提供的功能列成一个“差异对比表”。比如一共需要20个功能，表中可以把哪个厂商有哪些功能都列出来，没有就空着，再让用户确认更喜欢哪家的。最后我们可以借助这张表形成招标参数，这个方法供大家参考。

（上述内容来源于第二期培训班第1单元“领导力与团队建设”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

## 【系统建设】

### 数字化手术室如何与原有手麻系统进行融合？

学员、延安市人民医院网络管理科科长朱彦斌：我们医院已经上了手麻系统，现在在建新大楼，计划建两三间数字化手术室，如何与原来的手麻系统融合？

俞沛之老师：数字化手术室是一个单独系统，主要解决手术视频传输、手术示教、远程手术指导等功能，需要实现视频流的输入输出转换。数字化手术室与手麻系统的融合内容不太多，主要是把手术患者的信息传递给手术视频系统，系统之间的交互是比较松散的。另外在新大楼的装修设计时要注意预留足够的网络空间，带宽可以给得高一点，因为数字化手术室对带宽要求较高。

朱晨老师：2020年11月正式实施的《数字化手术室建设标准》提到两个问题，一是数字化手术室的基建要求，二是配套的软件系统要求。数字化手术室包括医疗设备、软件系统、影像传输等多个方面，医院要综合考虑选型问题。一般而言，建设方式有几种，一是以手麻系统为核心，配合硬件进行建设；第二种方式是临床比较喜欢的，以腔镜公司为核心，他们的影像链是相对成熟的。医院要根据具体情况进行选择，每种建设方式都各有优缺点。比如以腔镜公司为主的话，与手麻系统之间存在接口调配等问题，也有一定难度。

（上述内容来源于第一期培训班第7单元“系统安全与可靠性管理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 如何评价医院信息化建设的产出效能，以获取更多支持？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、第二期培训班学习委员、山西医科大学第二医院信息处处长刘鸿齐： 我想提一个困惑，做信息化建设时常常无法有效地判断投入产出或效能。邱明辉老师在课上讲到药房摆药案例时，提到可以预先进行信息化设计模拟，或是对缴费情况进行统计分析。这些都是有助于我们对建设方案有效性做出判断的好方法。也想请教二位专家，对于信息化建设的效能评价方面还有没有更好的办法？因为评价好了，我们才能更好地向医院去争取支持。

邱明辉老师：效能评价的过程是比较困难的，要花很大的功夫，而且有很多指标是比较主观的。我去年对信息化的应用效果做了一个评价规范，不过现在还没有实施。

建议可从以下几个维度进行评价：一是用户满意度，系统投入运行后用户对系统究竟满不满意，满意度有多少？二是应用范围，系统建起来后，在多大范围得到了应用，用了80%还是70%？三是系统产出，比如说在提高工作效率、节约成本方面，节约了哪些成本？产出了什么东西？多总结这样的例子，把数据给领导一看，我想领导一定会看到效益。

衡反修老师：信息化发展到现在，它的重要性和作用应该已是医院界的共识，很少有人质疑。我倒是觉得现在有点过度依赖信息化了，什么都想信息化。所以我觉得还反而从必要性方面来评价：某个系统有没有必要上？上之后能不能达到提质增效、安全保障等作用？现在除了平台这样的系统，大部分系统的建设需求都是用户自己提出的，那更应该由用户自己来评价。

举几个反映信息化建设产出效能的例子。第一，我们建设了一个术后跟踪患者康复情况的App，叫“术愈”。之后把患者分成两个组，一个是实验组，使用App，一个是对照组，不使用App。很明显，两组患者的康复效果是不一样的，实验组患者的康复进度更快。这是直接从医疗效果角度评价，而非经济角度评价。

第二个例子是电子病历的内涵质控。全院病历非常多，但质控医师很少，过去可能只能通过抽查方式审核全院3%的病历。我们上线了基于人工智能的病历内涵质控系统后，实现了全院的主动质控了，病历的整体书写质量提升，医保审核时明显减少了扣费现象。这些都是很重要的评价因素，不用对比就能看到的效果。

第三个例子是互联网诊疗。如果没有这样的系统，遇到疫情或其他突发紧急情况，医院根本无法开展业务。而有了互联网诊疗系统，我们就开拓了一条链路为患者服务、让医院产生效益。这些都因归功于信息系统。

因此，医院信息系统带来的效益已经是明摆着的共识了，不一定需要额外强调。

（上述内容来源于第二期培训班第3单元“信息规划与系统设计方法”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 面临多个数据中心建设需求，医院信息部门应如何整体考量？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、第二期培训班学习委员、山西医科大学第二医院信息处处长刘鸿齐：我们下一步想把科研服务、大数据利用这方面做起来，这个过程中，可能涉及传统数据中心建设和支持未来科研大数据应用的数据中心建设这两种不同建设模式的抉择。先请教一下衡反修老师，北大肿瘤医院在新一代数据中心建设方面有怎样的考量？有什么好建议可以供我们参考？也请其他两位老师提供一些建议。

衡反修老师：我们的数据中心，包括数据仓库，一直是根据需求一点一点建设的。最早做数据仓库、BI等，后来临床提出了全院共享利用临床数据的诉求，2014年开始建设CDR；再之后由于技术原因，无法实现后结构化数据快速检索等功能，就建立了以大数据技术为基础的大数据中心；今年开始建设运营数据中心ODR；后期还建设了临床实验数据中心，也区别于大数据中心和CDR，主要为临床实验提供数据支持。

总的来说，医院相当于建设了几个数据中心，也不能说是哪个是“新一代”的。不同的数据中心满足不同的应用需求。有没有可能通过一个数据中心满足所有的应用需求？我认为也是可以的，但得有人来整体规划与建设。

薛万国老师：我结合今天讲的“企业架构”来谈一谈。数据中心的建设，是医院信息规划非常重要的一个问题，也是今天课程“信息规划”提到的数据架构规划问题。今天上课举的例子，都是为了说明企业架构的四种架构是怎么表达的。我们的重点并没有放在医院数据架构、信息系统整体架构的设计上，而是重点讲架构的表达方法。下一单元会讲医院信息系统的顶层架构，其中会专门涉及数据架构的设计问题。

这里顺便说一下，虽然课堂上举的例子是小例子，但拿到全院层面，这个表述方法、设计方法是同样适用的, 希望大家能够举一反三。

衡主任刚才分享的经验，实际上已经把医院数据架构目前面临的一个问题提了出来：从CDR到临床科研数据中心，又进一步到运营数据中心，数据的二次利用需求越来越多了，必然对面向不同用途的数据中心的建设需求越来越多。

虽然叫“数据中心”，但实际上这些中心往往都是基于某一应用自己的数据结构或数据资源，还成不了真正的“中心”，因为为了某一目的、某一产品建设的数据中心往往满足不了另一目的、另一产品的数据需求，多个数据中心往往处于各自为政的状态。而且可以预计，将来这样的“中心”会越来越多，类似绩效考核等可能还会要求建设自己的数据中心。

这就带来了一个新问题：整个医院的数据架构需要治理。医院信息部门要把数据架构规划好：数据从哪来，到哪去？建几个中心？如何避免碎片化？碎片化以后，大家都要向业务系统去要数据，会让业务系统不堪重负。只设一个中心肯定满足不了需求，那是不是在整个数据架构中设置一个中心，以后其他的各种中心都设为分中心？这个问题我们下次课再深入讨论。总而言之，数据架构是要治理的，尤其需要为未来的发展需求做好准备。

（上述内容来源于第二期培训班第3单元“信息规划与系统设计方法”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 应如何正确看待医院专科信息系统？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、和睦家医疗IT部副总裁邢建宾：有些临床科室可能觉得通用HIS不好用，想上专科系统。我们有能力去做抽象，但工作量很大，总体而言ROI（投资回报率）不理想。医院是否不要轻易上专科系统？

薛万国老师：专科化是很现实的问题，也有待更多探索。这些年我们说电子病历未来的发展趋势是专科化，但实际发展速度并不快，原因在于专科化的电子病历和通用的电子病历或HIS是异构的，我们很难建立一个放之四海而皆准、既满足通用又满足专科的数据结构模型，数据共享很复杂，专科数据就不好统一管理。而从患者诊疗视角来讲，不管用的什么病历系统，肯定希望他的健康数据是在一起的。

比如说ICU，可以视为专科，有特殊需求，于是就有ICU专属的异构电子病历系统。如果ICU想看到患者以前的病历，是有方法调取的；但反过来ICU形成的护理表单，拥有独特的结构化的生命体征、观测记录等，如何再返回到原始的病历中去，问题就很大。正是因为这些问题的存在，导致专科化系统的发展面临障碍。

目前可行的办法之一，我觉得还是去解决“人读”的问题。比如把ICU的记录变成PDF格式，这样融入通用的CDR是可能的。所以我们要“降一降级”：不能数据分析，但可以人读。

部分科室用户没有技术经验，可能会轻率地提出上专科系统的需求，但我们从技术角度来看，深知专科数据整合之难，细节问题太多了，就像血管、神经一样，要连接很多东西。而用户要在真正使用以后才发现，还得用两套系统，最后就又不用专科系统了。我觉得未来的发展趋势，还是等某一个厂商比较强大之后，在通用电子病历的基础上再去派生专科系统，这比医院独立引进第三方专科系统会容易得多。

另外，在建设CDR的时候，信息部门要兜底，就是说我们可以“降级”。医院上百种检查检验报告单，每一个结构都不一样，没办法用一个结构统一起来，主动适应也是没有尽头的。那就要降级，比如变成PDF，变成半结构化的文件统一起来，兜住底。还有一种做法就是用XML来描述，让各方各自生成XML文档，也可以统管起来。但这些都是很大的工作量。个人更倾向于在通用系统的基础上，派生专科系统，而非另外引进。

（上述内容来源于第二期培训班第4单元“医院信息系统架构治理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 为何说CDR是ODR和RDR的基础？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、山西医科大学第二医院信息管理处处长刘鸿齐：数据湖、ODS、数据仓库等这些概念之间的关系，不同介绍中讲得不完全一致，我理解得也比较混乱。肖识战老师在课上说：CDR是目前医院常用三大数据中心的基础性中心，ODR和RDR都建立于它之上。依此思路建设的话，科研和运营数据中心是不是服务面或范围就受限了？毕竟CDR数据也可能是不完整的。

薛万国老师：肖识战老师讲ODR和RDR建立在CDR之上，我是赞成的。我们遇到这么多的概念时，首先要理解不同概念的定位和内涵。在理想的情况下，CDR应该是电子病历的数据核心，换句话讲CDR应该是业务一级的数据中心，是对数据的一次利用，和业务绑定在一起；而RDR、ODR都是面向数据分析的，是对数据的二次利用，不是业务一级的数据中心。

但现在这个问题又有点复杂。有的医院电子病历系统不完善，没有一个统一的数据中心，导致又要引进第三方CDR。此时CDR对业务数据做了整合，只是在上面做一个浏览功能，但理想情况应该不仅仅是浏览，而是有读、有写的，医嘱、病历都可以直接录入CDR才对。但因为病历系统的不完善，又叠层架屋地让CDR也变成了一个二次利用的系统。

“CDR数据可能不完整”这个问题非常好。的确，CDR只提供医疗数据，没有运营、后勤保障等方面的数据，所以CDR也只是ODR等数据中心的数据来源之一，还有一些数据要从HRP等其他系统抽取。我们不一定要纠结名词、概念，而是要把数据本身的来源和流向辨识清楚。

至于说未来医院数据中心应该怎么建，我在课里也讲到，现在数据利用的需求越来越多，只要是应用系统，就需要数据，那么数据中心一定会越来越多，我们就得治理好数据中心的架构。要把数据中心建立在一个统一的平台上，不能所有中心都向业务系统抽取数据。我建议医院自己建设一个数据库，先把数据整合到一起，其他系统再从里面拿数据，这样好一些。

肖识战老师：我补充一下。首先，我觉得CDR概念的外延随着业务的变化在不断地扩大。讲课时我讲到CDR是一个基础，比如RDR相当多的数据是从CDR标准化后的患者数据中筛选提取的，此外也有很大一部分数据，比如图像、随访等数据不是从CDR里来的。薛万国老师刚才也说到了ODR类似的情况。

其实大部分的数据还是来源于业务系统，这样做第一会产生重复利用的问题，第二就是数据治理问题。CDR通过一个规范化的标准模型来治理数据，提高数据质量，在这个基础上去做科研、运营分析，相对来讲结果会更准确一些，信度更高。

至于概念，确实这些概念比较乱，我个人认为，不论是ODS（Operational Data Store，运营数据储存）还是ODR，都是对数据模型利用的一种方式。比如ODS，在数据中心的叫法是贴源层或是操作数据层，就是把业务系统数据原封不动地拿过来之后形成的层，它依托的数据库环境可能会变，但数据库表的结构、数据库类型、数据范围、数据类型都是一致的，保证数据接近原始数据不变化。CDR、ODR、RDR等，都是在ODS基础上一层一层建成各自的模型。

（上述内容来源于第二期培训班第4单元“医院信息系统架构治理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### CDSS建设，如何把医院自己的知识打造成可用的知识体系？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、锦州医科大学附属第一医院信息工程部部长刘永伟：CDSS知识库的来源一般有三个方面，第一是现有的文献库，包括诊疗指南；第二是医院自有的知识体系；第三种是通过厂商拿到的其他医院的知识体系。我们的困惑是，从别的医院拿知识体系越来越难，因为对数据的保护都比较严了，所以想通过自己医院积累的知识，比如电子病历、医生诊断或用药情况，提取出将来能使用的知识体系，注入CDSS知识库。但在执行过程中又遇到不少问题：第一个问题是数据质量不高；第二个问题如何归纳成可用的知识，成为临床医生能够形成共识的知识体系？毕竟临床医生的诊疗方式本身就存在差异，往往难以形成共识。我们现在的思路是从数据角度入手，不考虑主观上的不同认识，但是这种方法也遇到很多困难。

李姣老师：这些问题一看就是做过一遍CDSS的人才能提出的。按我们的经验，如果采用数据驱动的方法，首先要拿出一套高质量的病历数据。我们与很多三甲医院合作过，有的都是国家临床研究中心了，但也并非所有临床科室的所有数据都可以在不经过清洗的情况下，直接用于机器学习并提取出有用的知识。因此，一定要做病历质控，处理缺失数据，做好标准化，严格筛选出有用的、高质量的病历数据供机器学习。如果我们拿到了高质量的数据，并学到了一些有自己医院特色的诊疗方式，且对患者预后都有比较好的结果时，那么就能够得到临床医生的认可。

此后，我们可以把研究转化为高质量论文。广州妇儿中心2019年在Nature Medicine发表了一篇文章，就是用自己家的病历数据训练出来的一个儿科常见病的分类器，用的就是数据驱动方式。这一下就激发了医院后续很多AI和CDSS的应用实践，都是基于院内数据学习，得到了医院和区域的认可。

论文发表得到认可后，还可以考虑成立某个专病的committee（专家共识）。在CDSS建设过程中，建议要以临床为主，尽管我们用的是机器学习的方法，不能包含所有专家意见，但至少应该从某个专家共识程度比较高的大科来推进。例如我们和一所医院合作时，最开始做的是急性卒中决策，能快速进行疾病分型和治疗方案推荐，后来再做的是动脉粥样硬化相关疾病分型以及相关的预后预测。个人建议医院在建设CDSS时，先要有一个整体规划，可以从疾病诊断或分型入手，找到共识度比较高的科室，进行单点突破；要避免选择那些“派别”比较多的科室，很难搞定。

吕旭东老师：我也强调一下，信息科在这件事上千万不要包揽，因为这件事绝对是临床主导的。李教授说得对，在实际操作上，哪怕是院领导希望信息部门做一个平台，建设知识库，把所有专科的医疗水平都提升起来，那也得找一个特别愿意做的临床科室，做出样板来了才能推广。

如果临床不愿主导，那信息科能做什么呢？可以把现有的数据质量处理得好一点、多找一些工具等。但临床问题肯定还是要由临床来提出。不同专科提的问题，怎么去解决、需要的决策支持都不一样，只有临床专家才有发言权，必须他们有主动积极性才行。我们先把平台建好，找几个专科做出亮点，那后面的很多事就好办多了。

学员、锦州医科大学附属第一医院信息工程部部长刘永伟：我现在最大的困惑是，平台搭建起来以后，大家没很上心地用，好多知识库都是厂家直接提供的标准版。可CDSS绝对不是一个厂家给个产品的事情，重点在于后续如何把自己的知识变成知识库、变成体系传承下去。CDSS不能买来就在那扔着，不能为了评级而去买产品，应该怎么把这个产品发挥最大的作用呢？

吕旭东老师：我能理解，之前我们也与临床科室不太积极的医院合作过。

建议可以从医保DRG/DIP入手。我们原来与一家医院合作时，他们就觉得规则引擎可以用在这些地方。医保规则与医院管理相关，规则数量多，很细致又经常变动。确定下规则后，可以用在电子病历系统的医生工作站上，直接提醒医生医保有欠费之类的情况，这就找到了应用点：一方面对上有交代，另一方面其他科室也能看到益处。药剂科也值得考虑。现在很多药物，除了合理用药的一些判断外，还有专门的管理规定，可以尝试做药剂师系统，做质量评估。

先找哪个科室作为切入点，这确实是信息科要去仔细琢磨的。临床医生太忙了，如果没有科研需求，很难有积极性。切入点找对了，先取得第一个成效，再顺势推广，会容易很多。

（上述内容来源于第一期培训班第10单元“医学信息学基础”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 为什么CDA实现后却应用不起来？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、郑州市中心医院信息中心副主任李晓莉：我们费了很大的劲做了CDA，但应用问题却一直困惑着我们。比如，在给第三方系统调取电子病历结构化数据时，厂商说调取不了，还是要走XML；我们本想着既然行政层面要求做CDA，区域平台总是会用到的，结果我们的区域平台用的也不是这个标准。我想请教各位老师，问题出在哪里，导致我们没法把CDA用起来？

刘海一老师：XML是一个比较宽泛的定义，它的规范是通用的，不仅限于医疗。而CDA将XML的很多内容具体化、规范化了，相当于更严格地限制了描述方式。XML是可以随意描述的，但用了CDA之后要求就多了。比如患者标识必须用ID方式去标识，而不能用医院的标识号；即使用了，也得附加一些说明。

所以我理解你的情况是，有的厂商没法用你的CDA，不是不用XML就读不了，毕竟CDA也是用XML方式描述的，而是厂商没有解析器可以找到标准来解析CDA规定的那些值域。

目前这个问题确实比较难，涉及两个系统之间的交互，得两个巴掌一起拍才能拍响。只有等一等了，等到大家都用了，产生效应就好了。像DICOM从一开始的起步，到现在不用DICOM的医疗设备卖不出去，也花了将近20年时间。

（上述内容来源于第一期培训班第11单元“医学信息标准”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

## 【系统集成】

### 医院集成平台故障率高，应从哪些方面进行排查？

请用微信扫码观看答疑视频

学员：我们建设集成平台的项目失败了。最初上线时是成功的，并且和HIS等业务系统连接到了一起，但之后平台不断发生故障，导致业务系统崩盘，我们慢慢地就把集成平台砍掉了，变回原来HIS、LIS、CIS之间用接口连接的方式。我想请教各位老师，如果翻建的话，应注意哪些方面的问题，以降低集成平台的故障率？

薛万国老师：集成平台失败不一定是集成平台本身的问题。对于集成平台我们既不能迷信，也不能轻易否定，要就事论事，具体分析。今天的课程已经把集成的过程从业务交互开始都分析了一遍，支持的业务模式也都捋过了。集成平台毕竟是个成熟产品，不管是哪家的产品，都不至于本身存在很多问题。是不是我们在集成的实施中，前期设计和测试没有做到位？该约定的格式、语义是不是都约定清楚了？

不了解出现问题的具体细节。可能要跟厂商专家再沟通一下，集成平台也是需要开发的，不是即插即用的，开发中甚至要写脚本，不仅仅是做好配置就行了。脚本有错误可能导致队列拥堵，进而带来更多问题，这些问题都是在实施过程中要去解决的。产品平台本身是一个层次，实施又是另外一个层次。实施可以理解为二次开发，这方面的问题要关注一下。

肖识战老师：集成平台作为服务总线来讲的话，核心是在业务系统之间通过ESB总线来进行数据之间的接口交互。它不存储数据，只是作为系统中间的缓存。出现问题一般有以下几个原因：

首先，产品本身的并发能力可能不够，没有充足的横向扩展能力。如果业务体量大且快速增长时，需要进行足够的扩容。如果某些业务系统在调用时出现了变慢的情况，这可能就是薛万国老师讲到的阻塞问题，这时系统会形成一个队列，如果产品没有缓冲机制，很快就会把现有的并发能力消耗完。这也是产品本身的问题。

其次，集成平台刚上线时运行是好的，一段时间后变得不好了，那可能是自身的管理数据库在面对数据增长时出现了瓶颈。这时还是需要厂商去排查问题，比如看看本身管理数据库的数据库连接是不是变慢了？连接池是不是变满了？

总的来讲，要考虑几个主要因素：第一，是不是业务量上升导致的？是否要做横向扩展、扩容？第二，对产品本身而言要去检查日志，数据库、连接池等有没有问题？第三，要去检查具体的调用量，以及调用接口，看看是不是调用方的问题拖慢了整个系统？我大概想到可以从这几点来排查。

（上述内容来源于第二期培训班第4单元“医院信息系统架构治理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 集成平台的接口方式，是标准化好还是定制好？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、浙江省台州医院信息中心主任曹坤：据我了解，集成平台一般有两种对接方式：一是按照规范，通过集成平台对接口进行标准化改造；二是保持原接口不变，仅通过集成平台进行中转。我们一方面想提升互联互通水平，一方面想做到整个消息的监控，哪种方式比较好呢？

薛万国老师：这个问题涉及标准化和集成平台的关系。

过去，医院每次接入系统都需要厂家开放接口、定制接口，所以要收接口费。有人误以为系统接入集成平台后，再接就不需要收接口费了。实际上，收不收接口费不取决于是否接入了集成平台，而在于厂商提供的系统接口是不是开放的，也即医院能否掌控接口。如果接口是开放的，那不论系统是否接入集成平台，医院都可以“甩开”厂商，自己做接入。

至于普遍存在的“接入集成平台就不收接口费”的印象，是因为在接入集成平台时，厂商可能已把接口开放给医院了。假如医院能掌控集成平台，要求厂商系统必须接入且开放接口，那么其他系统再通过集成平台进行对接时，由于医院已经掌握了之前那个系统的接口，也就无需再付接口费了。

还有一种情况是，即使接口开放了，医院也无法“甩开”厂商。比如，HIS之前通过集成平台对接了放射科的系统，也把发送给放射科的医嘱申请开放出去了，后新来了一家LIS厂商要和HIS系统对接，此时医院还是需要做接口改造。原因在于：过去HIS只与放射科连接了，放射科的申请、报告都有其特殊性，再对接LIS时还是需要定制，因为HIS系统可能并没有把LIS系统的医嘱发送到集成平台，也没有接收检验结果。检验结果报告和放射报告不一样，接口肯定也不一样。所以即使厂商原先开放了接口，但如果过去没有这一块的接口内容，不能适应新的需求，那就还要定制。

所有的问题归结到一点：厂商是否开放了接口？这是根本。再回到您的问题，厂商对接集成平台到底是按标准化的方式好，还是定制的方式好？既然我们希望系统接口是开放的，那么当然是以标准化的方式开放为最好。假如系统接口的标准化做得很好，那不管是否接入集成平台，都方便我们再和其他第三方系统对接，而非受制于它，又回到定制的老路上来。

还有一种情况，在集成平台实施过程中，有的医疗行业专用的集成平台已经内置了HL7等行业标准。此时如果HIS系统也提供HL7接口，标准接口对标准接口，集成平台就很好实施，做二次开发也非常简单。但如果HIS系统用的是集成平台“听不懂”的非标准语言，那么在实施中就要定制。

总的来说要考虑两个方面的因素：第一是会不会受制于人，第二是实施的效率与简易性，如果对方遵循了相关标准，那就最好不过。

学员、浙江省台州医院信息中心主任曹坤：现在很多厂商都不支持按照HL7标准来做。

薛万国老师：这是行业生态问题。刘海一主任在课上也提到：国内对标准遵循的程度不够高。标准应用存在规模效益，如果就一家厂商支持，别家都不支持，他与别家系统集成时还得定制接口，那他遵循标准的工作也就白做了。只有大家都遵循标准，才能形成规模效应，让所有人都方便。现在的情况是，我们行业的标准化生态还没完全建起来。

因此医院要做一个权衡，是要求厂商必须做完标准化之后再接入，还是可以接受定制？现实情况往往是医院觉得仅凭一己之力也无法改变整个生态，最终选择了更快的定制方式。要改变生态需要一个过程，也需要政策支持，比如按标准实行产品准入制度。此外，国内厂商目前是竞争多、合作少。从国外情况来看，各家厂商在市场上是竞争关系，但在标准方面是合作关系，一起制定标准、执行标准、共同受益。

学员、浙江省台州医院信息中心主任曹坤：我发现医疗设备对标准的支持是很好的，很多设备都支持HL7接口。

薛万国老师：医疗设备面临的情况比信息系统相对单一一些。它们往往属于末端，而信息系统属于中枢，处理的问题更多、更复杂。

（上述内容来源于第一期培训班第11单元“医学信息标准”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 集成平台建成后，何时可以淘汰原系统间接口？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、锦州医科大学附属第一医院信息工程部部长刘永伟：我们上集成平台的目的之一，是用集成平台代替各异构系统之间的交互。但是上完平台后，尽管也采取了超融合、冗余等安全措施，我们依然不敢取消各个系统间的接口，担心一旦集成平台出现问题，还需要系统接口去完成交互。目前我们是做了个“双向开关”，平时默认使用平台，如果平台出现问题，各个系统就把开关切换回去。请问各位老师有没有更好的解决方案？

薛万国老师：用“双向开关”保底的方法挺好的。既然新的工具用得不踏实，那就把老的留着，但也一定要去用新的，不经过实践检验的话，就永远不知道它好不好用。等用过一段时间后放心了，老的“拐杖”就可以扔掉了。毕竟不可能长期维持两套系统，不然对接新系统时还要开发两套接口，非常麻烦。

总体来讲，集成平台的产品成熟度都比较高。虽然平台上有二次开发，但在使用中也是得到检验的。遇到的各种情况、消息的标准化程度、数据的质量缺陷等问题，医院应该在平台磨合期都可以发现，依据日志也可以及时改进。

（上述内容来源于第一期培训班第11单元“医学信息标准”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 为何集成平台厂商不建议在平台上投放缴费退费等信息？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、锦州医科大学附属第一医院信息工程部部长刘永伟：我们的平台厂商说：集成平台的交互延时比较大，所以对即时性的消息，比如缴费退费信息等，不建议在平台上投放，怎么办？

薛万国老师：一般而言，缴费信息的即时性要求并不高，合理推测厂商是因为别的原因不建议投放这类信息。刚刚看到李晓莉主任留言说：平台厂商是不是考虑到与第三方支付平台之间会有单边账问题。如果医院的缴费状态要返回给第三方支付平台，那么院内与院外支付平台之间的协同，就不像内部系统那样好管理。内部系统，我们可以靠事务管理进行统一的执行或撤销处理；但和第三方平台之间可能存在单边系统故障，导致两边不一致的情况发生。

学员、郑州市中心医院信息中心副主任李晓莉：我们医院一开始也把费用部分放在集成平台上了，此后经常出现和第三方系统的收费扣费状态不一致的情况，处理起来很麻烦，远不如院内转成走接口的方式，随时可以处理。所以后来我们费用方面的交互就没有走平台了。不过像费用清单这种即时性要求不高的查询，我们还是保留了平台方式。刘主任可以参考下我们的经验。

（上述内容来源于第一期培训班第11单元“医学信息标准”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 医院服务号调用患者门诊病历，是否无需经过集成平台？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、天津医科大学朱宪彝纪念医院信息办公室科长郭立川：我们想用服务号调用患者门诊病历，一直在考虑如何应用集成平台的问题。通过听课，我觉得这个场景应该是电子病历在生产数据时，通过集成平台的约定，将数据规范好，然后由服务号直接通过外网通道调用即可，而不需要再通过集成平台调用了。不知道是否理解正确？

邱明辉老师：可以让电子病历系统生成一个标准的CDA（Clinical Document Architecture，临床文档结构），再通过一个单独的服务调用。比如说把生成的病历放到一个网站上，用户自行下载。因为病历的调用量很大，如果放到集成平台上，会占用很多资源。我建议集成平台里只走对实时性要求高的消息。

薛万国老师：还有一个很关键的因素：医院的服务号是围绕自己的电子病历系统定制的，还是由第三方开发、需要对接原系统的？只有来自不同厂商的异构系统之间才需要集成，因为我不希望对方了解我的系统内部的情况，所以约定个接口，所有系统都通过接口交流。如果是一个厂商的同构系统，调用信息就相当于“自己从自己兜里掏钱”，完全无需走集成平台，直接访问自己的数据库就好。

如果服务号是第三方开发的，那就要看一看需要借集成平台的什么力？如果不存在多对多的关系，只是电子病历点对点的下载，那不通过集成平台反而更简单。我们利用集成平台解决的通常是流程集成问题，即业务协同，比如说两个业务之间传递状态。如果不属于业务协同，像点对点的文档下载这种功能，则不是集成平台所擅长的。

邱明辉老师：我再补充一句：还需要考虑到用户下载电子病历的目的。如果患者仅仅是为了管理自己的病历文档，那么无需考虑规范或格式。如果是要到别的医院看病，那么就要考虑别的医院能否顺利调用数据。

（上述内容来源于第一期培训班第11单元“医学信息标准”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 如何衡量系统接口的开放程度？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、郑州市中心医院信息中心副主任李晓莉：请问各位老师，厂商开放的接口，到什么程度算是开放了？要把数据结构都给医院吗？对于没有研发能力的医院信息中心而言，如果厂商开放了数据结构，我们应该如何管理？很多系统刚上线时，我们对于要用到系统哪些服务的想法还不太成熟，等到后期再问厂商开放接口时，就不像前期那么好说话了，此时又该怎样应对呢？

刘海一老师：接口开放的目的是“能接上”。即使医院信息部门自己不做开发，后续厂商也是要做开发的，所以这无关医院信息部门是否具有研发能力，关键是能接上。

但要做到这一点，与开放接口的方式是有很大关系的。我们一般用到的接口有三类：第一类是厂商为了省事，把数据表开放给医院，医院伸伸手就能拿。这种基本符合要求。第二类可能会规定一些消息。此时医院需要判断一下，系统提供的这些消息是否足以满足需求。比如超声检查的系统，至少需要传入申请信息，传出检查图像、检查报告、系统状态等消息。第三类是提供服务API，这与第二类的本质是一样的，也需要看它提供的服务接口能否支持医院把需要的信息都拿到，如果可以，那也符合要求。一般来说，厂商真要提供开放，也无非就上述三点。

后期要求厂商开放接口确实要多一些麻烦，所以事先要尽量规划好。

薛万国老师：要不要开放数据库，以及接口开放程度怎么衡量，这两个问题都非常好。

是否需要开放数据库，对于厂商而言，主要看医院的要求。如果从系统运维的角度来说，开放数据库有利于医院将来掌握系统运维。比如说，将来医院要换系统了，但老系统的数据库没开放，那数据迁移就会受制于厂商。从这个角度讲，应尽量让厂商把数据库开放给医院，这可以在合同或实施过程中做一些约定。

但这和接口开放是两回事。有的厂商没有开放的接口，就把数据库开放给医院，这也不意味着全都开放给医院了。例如，假设厂商的HIS系统新开了一个检验或检查申请，虽然数据库是开放的、可以去查，但医院无法即时捕获这个新开申请事件，只能去数据库轮巡，给数据库带来很大压力。开放接口就不一样：系统实时发送申请消息，医院只要有个接收端，就不用轮巡数据库了。所以不能说有了数据库就不需要接口了，因为还涉及实时性事件的开放问题。

第二，接口开放程度的问题。以影像系统为例，支持DICOM标准的弹性是很大的。厂商都说自己符合标准，那具体是符合哪部分标准？标准里哪些东西支持、哪些东西不支持？这里面水太深了。国外的做法是，厂商要提供符合性声明，列出自己的产品符合标准哪一条、哪一款的要求，这是比较规范的做法。但显然这种规范做法在国内生态里还没有实现，国内厂商只笼统地说遵循DICOM，但实际很可能是医院上手后发现这也不行、那也不行。

此时怎么办？结合我们的培训班课程，重新思考“原点问题”：医院如何主导信息化建设？其中一个很重要的点就是“主导集成”。厂商既然不提供符合性声明，那我们就要提要求。“一开始没想好怎么用，实施过程中才慢慢想出来”的做法要改变。一开始就要想好，在医院的整体布局中，我们希望通过新系统建立一个怎样的业务模式。比如刚刚刘海一老师提到的超声系统的例子：我发的检查申请你能收到，你能把你的报告和影像发给我，这是最基本的功能；进一步，医院需要提供超声预约服务，我发的预约申请你能收到，你要把预约时间发回给我；再进一步，患者预约后可能会改约，住院患者的超声计费要返回给我，等等。这些都要提前想好、规定好。

总而言之，集成的弹性是非常大的，如果厂商没有标准的符合性声明，那就要求他听我们的。在实施系统之前，我们要把集成模式搞清楚，要主导集成。

（上述内容来源于第一期培训班第11单元“医学信息标准”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 医院信息中心应如何学习和运用标准？

请用微信扫码观看答疑视频

学员，郑州人民医院信息化建设和研发部、数据中心主任张司露：请教刘丹红博士，医院信息中心应如何学习和运用标准？具体有两个问题：第一，在我们选择厂商时，应怎样评估其产品的标准化程度和提供服务的能力？第二，医院应如何和核心厂商一起规划好院内集成规范和标准，在遴选异构系统时让它发挥作用？

刘丹红老师：每个标准都各有用途，我们要搞清楚每类标准是干什么的，大概能解决什么问题。在具体应用时，医院信息部门面对的业务需求和问题很多，需要用标准的手段去解决。我们不可能把所有标准都掌握得很清楚，但只要知道哪些标准能解决哪些问题，那么在选择供应商或产品时，就可以侧重关注对方在这方面的符合程度，最大程度或者适宜地去遵守相应的标准。在随后的产品应用过程中，因为我们自己懂得标准，所以我们在和对方的沟通中，就不太会陷入信息不对称的不利局面，也可以更深入地了解供应商或产品。

薛万国老师：刘丹红教授对国际国内卫生行业的信息标准非常了解，今天的课程安排也是希望大家对标准有初步了解。

从长远看，这个问题还是很难回答的。我认为将来需要整个行业做产品测评。产品在功能方面，因人而异，不好测评；但标准是客观的，尤其在交换标准上。所以像IHE定义的集成规范，每年会在各地举办测评活动，为通过测评的提供厂商认证。厂家拿到认证后也不用自卖自夸了，具体符合什么标准都被认证得清清楚楚。

刘海一老师：刘丹红教授提到医院信息部门要了解标准的用途、特性，我觉得以下两个方面非常必要：一是要知道标准的范围，二是能借鉴别人对信息系统的理解。毕竟标准都是一帮专家琢磨了很长时间的成果。我个人的体会是，做项目之前去看看标准，看看人家是怎么做的，自己就会有新的感悟。

在具体项目中，花一点时间去读标准，也是为项目做功课。比如说医院要建设一个系统，那它肯定不是独立的，必须要联通、协同上下游的系统，这就有必要花时间好好研究标准的相关内容，这样才能提得出自己的需求，才能选得了符合要求的厂商，找得到匹配医院场景的产品。

邱明辉老师：我也补充一点：针对国内厂商，我们可以到IHE中国官网上进行查询，那里每年都要公布哪些厂商通过了IHE哪些规范、哪些角色的测试。这是比较真实的，我们可以依此验证厂商声明的真实性。

（上述内容来源于第一期培训班第11单元“医学信息标准”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 如何界定各类信息标准的应用场景？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、浙江省台州医院信息中心主任曹坤：现在医疗信息化的标准很多，比如HL7、IHE，它们的使用场景应如何界定？像检验、放射系统的接口，这种院内的信息交互有没有必要采用？现在各家厂商都宣称自己支持各种标准，但在医院的实际应用中并不尽人意，还是要通过集成平台或其他方式进行交互。

刘海一老师：从医院角度来说，我建议应该要求厂商提供标准接口。即使是没有别的系统需要对接，提供标准接口也有一个重要作用，就是让它开放接口，这样也方便后续工作。

能真正强有力地影响行业生态的是政府项目，它可以起到引导作用。但现在很多政府项目还没有太注意到这件事情，往往都是谁承接了政府项目，谁就变成了标准。在这件事上，大家的认识还需要一个逐步发展的过程，现在只是认识到需要标准，但怎么落地还没有想明白。

薛万国老师：补充一点，标准总是滞后于实践的。比如区域健康信息平台，一开始因为业务模式、流程等还在探索过程中，那么对要“标准”的东西就不那么清晰。像电子病历共享、转诊、协同等应用，需要交换哪些信息、建立什么样的标准，刚起步时都不太清楚。只有在实践过程中，随着业务模式的逐渐明朗、固化，才可能形成标准。我们建了那么多集成平台却还是各自为政，就与这个因素有关系。实践到一定程度后就该总结，我们可能已经到了这个阶段了，只是目前还没有人去组织这个总结而已。

（上述内容来源于第一期培训班第11单元“医学信息标准”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

## 【数据应用】

### 医院信息部门应如何切入，与临床合作进行高质量科研？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、中山市人民医院信息科副科长苏韶生：我们医院主导建了十个专病库，积累了很多临床数据。但在医学研究上，我们信息部门缺乏专业、深入的知识，在技术上，我们也不像各位老师对人工智能和模型有深入研究，所以我们只能把数据提取出来，与临床共同去做这些事，目前来看效果不是很好，临床医生对此兴致不高。吕教授提出可以从应用切入，来开展课题。我想请教，医院信息部门该怎样与临床部门合作，找到切入点，共同做出高质量的科研或学术论文？

吕旭东老师：我们也碰到过类似的情况。如果专病库建设是医院布置的一个任务，而非临床科室主动提出的，就很难有成果。我在课堂上也讲了，任何工作都需要以需求或应用为第一导向。

临床部门建设专病库有一个问题是：不是每个临床医生都擅长做研究。一般而言，临床医生只是在大学学过医学统计这些课程，进入临床后主要从事临床实践，至于怎么去设计研究问题、怎么针对问题设计队列，经验不多。

而由信息部门建设专病库，无非是把临床数据按照某种疾病整理在一起而已。要把一个队列建好，需要收集哪些变量，哪些变量需要结构化、标准化，变量数据应该怎么采集等，都需要根据问题导向去设置。

按我们的经验，建议医院信息部门、临床部门与公共卫生的流行病学专家“三方合作”。流行病学专家知道怎么去建一个队列，明白一个患者应该包含哪些数据，哪些可以从电子病历里提取，哪些数据可能需要随访，以及随访的周期怎样设计、变量怎样标准化等。我们和浙江大学、北京大学的流行病学专家、公共卫生专业团队合作，他们也特别高兴能和临床部门合作，因为他们手里没有数据。三方共建专病库后，研究的idea很多，科研产出也很高。

（上述内容来源于第一期培训班第10单元“医学信息学基础”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 专病库的基因检测数据录入工作量太大，怎么办？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、湖州市中心医院信息数据中心副主任杨涛：我们在尝试建设专病库，院内数据已经抓得很细，颗粒度很高，但碰到一个问题：很多标本都送到外面去做基因检测，不同检测公司送回的报告格式不统一，临床医生要付出较大的工作量去做数据信息的录入工作。而且现在基因测序做得都比较细，数据也都很重要。我觉得这已经成为我们专病库不能很好做下去的一个原因。请问吕老师，有没有什么好办法解决呢？

吕旭东老师：我们2020年与北京一所肿瘤医院以及一家肿瘤基因测序公司合作建立了一个实验室，刚好有些经验可以分享一下：

在基因测序领域，医院自己开展NGS（基因组二代测序）已经成为一种趋势，许多医院都在计划建设自己的分子实验室。在基因测序的数据集成和整合问题上，我们一方面要做的是尽量保证所做研究是需求导向的。因为每个肿瘤研究所需基因方面的变量是有限的，有了需求后，我们自然可以向测序公司拿到需要集成的数据或者报告，测序公司提供的一般是PDF报告。根据需求导向，知道需要哪些变量，再用手工或者自然语言处理的方法去填写，多半情况下这种方式还是可行的，工作量不太大。

另一方面，如果是技术导向，在建设数据库时就要求把基因变量全部弄齐，这种情况没有第三方测序公司的紧密配合是很难做到的。因为原始数据一般是测序的那种TCGA下机数据文件，要经过很多处理，要分析出它的变异，再根据变异分析出它的一些组学特征，这种特征变量是很多的。我们最近和测序公司也试图定义一个泛肿瘤的基因测序数据的信息模型标准。但这个信息模型的变量太多了，如果没有测序公司的全面支持、所有数据的开放，基本上不可行。

我认为，比较合理的办法就是坚持“需求导向”。不仅是在基因报告这一个领域，专病库的建设很多都是需求导向的。比如，对于一般的病历，如果我们在研究问题之前在专病数据库中直接结构化，把所有的实体、关系提取出来，但真正到用数据的时候，可能发现提取的还是不够。所以最好是结合研究的具体问题再通过技术手段去进行处理。专病库并不是一个最终结果，而是为临床专科提供了一份能收集到的所有专科相关的数据，并且尽可能地完成技术层面能做的工作，比如字典、术语的标准化，过滤明显不合逻辑的数据等，以及保留原始数据，不丢失信息。当真正有研究问题产生时，我们再进行二次或三次提取，这样做比较符合目前的实际情况。

信息部门和临床部门要达成共识：期望不要太高，不要以为信息科一下子能把所有数据都提取好了，临床上手就能出论文。信息部门只做基础的数据整理工作，具体怎么去应用，还需要许多额外工作。总的来说就是要坚持“问题导向”，哪个专科愿意做研究了，有了需求之后，我们再去帮忙设计。

（上述内容来源于第一期培训班第10单元“医学信息学基础”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### BI定制报表难以满足医院多样化的数据需求，怎么办？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、上海市奉贤区中心医院信息科科长白聃：我们医院有CDR，在运营数据方面目前还没有正式的项目。厂商给了我们一个适用的BI报表，基于运营数据产生，理论上应该是比较准确的；问题是我们还有另外一套基于HIS、CIS等业务系统数据产生的外挂报表，而BI和外挂报表之间的口径不一致，数据对不上，这个问题该怎么解决呢？

我们考虑过是不是要将所有的数据查询都挪到ODR（运营数据中心）上去，但临床的数据查询太灵活了，如果全都放到ODR上，来不及响应数据查询的需求。如何解决灵活的数据查询需求和定制报表相对稳定的矛盾？

刘海一老师：管理系统一般会有一个BI体系做数据汇集，但现在医疗行业没有成熟的产品去应对这些事情，就变成用一个通用的BI工具，抽取各个业务系统的数据。这种方式很考验信息部门的协调和项目管理能力，主要有两方面的事情要做：

一是技术方面，要把控好哪些方面的数据需要集成。这些数据从各个业务系统传入BI中，中间肯定需要清洗、转换，保持数据的一致性。

二是在系统集成过程中需要协调和沟通，绝对不能放给厂商自由地去做，因为厂商很难深入地与医院各个部门进行沟通和协调，信息部门需要在此投入精力。

数据查询需求这个问题，任何一个平台都不能做到包罗万象、未卜先知，把各种报表都提前准备好。建议可以借助不需要编程的BI工具，做一些简单的数据汇总或统计。BI会把一些常用的规范报表，比如说国家、省市、医保要求的卫统报表固定为常规应用。另外BI也可以提供工具来对数据进行组合和处理。如果目前医院的管理系统没有这些工具的话，可以补充一下。供您参考！

（上述内容来源于第二期培训班第4单元“医院信息系统架构治理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 专病库的建设与管理，有哪些好的思路？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、北京积水潭医院信息中心主任郝祎：我的理解是，专病库是在科研数据中心的基础上进行深层次、有计划的挖掘，专病库的建设思路应该是怎样的？我们现在没有科研数据中心，部分科室自建了专病库，应该如何管理现有的专病库？怎么让临床科室做好信息和数据安全的保障工作？

刘海一老师：专病库的建设一般依据项目研究的特别需求，一般是一些长期研究或队列研究，要跟踪患者好几年，需要把数据抽取出来。这既要求有基础的数据库，又需要信息部门规划一些功能或工具，来抽取、生成专病相关数据，为专病研究提供服务。

安全方面，数据的集中的确会带来较大的风险，信息部门要相应地加强把控。一种方式是把数据控制在自己的环境里，另一种方式是对数据进行分门别类的管理。《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》（GB/T 39725-2020）特别提到要对医疗数据进行分级分类。有些研究并不需要患者的某些个人信息，比如姓名、联系方式等，那我们可以将这些信息进行清洗，之后再提供检索、抽取等服务。类似这些问题，在专病库设计之初就需要考虑。

薛万国老师：在临床科研中，原始数据通常不能直接用于研究，需要清洗、加工、筛选成科研可用的特征数据，一般是一张大表，每一列都是抽取出来的特征数据。

科研数据的利用一般有两种模式，其中之一就是建设专病库。专病库的作用是基于临床原始数据，围绕某个主题，预先进行数据加工。加工的深度弹性很大，不同专病库加工的深度可以有较大差别。当有了科研问题的时候，科研人员可以直接从专病库中提取数据。另一种利用模式是不用专病库，有了科研问题后直接从原始数据进行提取。

从我的个人经验来看，一开始我们以为建设专病库的方式是更好的，就发动临床科室去建设。但当我们帮忙把平台搭好后，发现专病库数据加工的工作量实际是比较大的。因为一开始建设专病库时，往往还没有提出十分清晰的科研问题，所以此时会尽可能全地整理数据，留作后用，这就带来比较大的整理工作量，临床科室自己往往坚持不下来。这时第二种方式的优势就显现出来：有了科研问题后，再进行数据抽取。所以说，临床科研不见得非要建专病库，除非有些科室非常积极、有决心，那信息部门可以支持。

如果要建设专病库，怎么管理？怎么保证安全问题？我建议建设一个统一平台，通过统一接口，实现各科室专病库和原始业务数据的高效对接与整合。平台要由信息部门管理，科室只能用数据，不能拿走数据，以保障数据安全性。对于科室自己已经建立的专病库，如果能从安全的角度把平台收回来管理，那是最好的。如果科室不让信息部门管，那只能从医院制度入手进行约束。

（上述内容来源于第二期培训班第4单元“医院信息系统架构治理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

## 【网络安全】

### 外网没有做三级等保，引入第三方建设互联网医院时，如何规避风险？

学员、白城中心医院信息科主任张洪彪：医院马上要建设预约挂号功能，是第三方建设的，也打算把一些数据放在他们的云资源上。刚听朱晨老师提到可能会有一些风险，但把数据放在院内又有难度，主要是医院内网做了三级等保，外网没有实现等保。目前这种情况，怎么来规避风险？

朱晨老师：引入第三方，首先要确认第三方公司包括云平台本身的资质合规，在数据安全、网络安全，包括个人信息保护等方面做了哪些工作。这是一个“举证倒置”的问题，现在可以用这个方式回过来查看第三方平台能不能满足法律法规的要求，他的等保做到什么情况了，必须要拿到相关的等保证明文件和材料作为备案。

其次，医院外网没有实现等保的问题，要抓紧时间解决。从等保的系统划分来讲，内外网肯定是要变成两个等保体系来做的。既然建设了这个网络，就要把网络安全的工作做到位。现在有些医院没有机房，全部放在运营商的机房里。运营商能保证硬件的网络安全，但数据毕竟还要在医院内部流动，医院要承担起数据安全的责任。

所以基本意见是：第一要解决第三方的问题，明确等保、数据安全情况。第二，医院自身的等保水平尽快跟上。第三，从管理制度、人员配置、技术要求等多个方面，建立医院的数据安全体系。由于预算原因，技术方面可能会慢一点，那就从管理制度与人员投入入手，先做这一部分工作。

（上述内容来源于第一期培训班第7单元“系统安全与可靠性管理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 谁来负责按下应急预案的“开始”键？

学员、第一期培训班学习委员、南京医科大学第二附属医院信息化建设与管理处高级工程师柳明：应急预案有一个关键问题：当发生紧急情况时，谁来按“开始”的按钮，谁喊“action”？向上请示汇报的层级很多，打电话一来一回都是时间。另外，应急预案一般会写：如果信息系统的恢复时间大于等于15分钟，就启动应急预案。但信息部门首先要判断能否在15分钟之内恢复系统，这个判断本身也是需要耗时的，怎么确定这个时间呢？

李振叶老师：个人观点，应急预案要约定由哪个部门来下达启动应急预案的指令，可能每家医院的情况都是不一样的。我倾向于由信息部门来启动，这样可以锻炼和增强我们与其他部门的沟通与协作能力。

系统发生故障后，信息部门需要判断能否在15分钟之内恢复。做判断确实需要花时间，但我们至少应知道这个问题的严重程度，以及影响面的深度和广度。首先，向分管领导及时汇报是必须要做的，无论是否能在15分钟内解决问题，都要汇报。其次，“15分钟内能否解决问题”的大致判断，有经验的工程师应该都能做到。如果做不到，就要加强信息部门的技能培训。

如果确实15分钟没有解决问题，在再次请示后，就可以启动应急预案了，各相关部门根据分工执行预案。当然我们也可能存在误判，15分钟内系统恢复了，这时再汇报领导无需启动应急预案，也是十分审慎的做法。

今天讲课时有一张PPT，提到要把消防广播系统用起来。比如火灾的编码是什么、信息系统故障停机的编码是什么。广播一放：07，大家都知道是信息系统停机了，需要启动相关预案了。当发生紧急情况时，靠信息部门一个个打电话是很费劲的，消防广播是最快的途径之一。

学员、武汉市东西湖区人民医院信息中心主任韩虎：我想分享一下我们医院是怎么做的：医院成立了应急办公室，针对所有灾难性事件或事故会有统一安排，组织协调能力就比较强。如果让信息科来组织应急工作，会比较分散、工作不好展开。比如说网络瘫痪时的应急处理，最早是由信息科主导的，但我们在演练时发现一些问题，有的部门配合力度不够，再就是信息部门很难有临床思维，存在冲突。当时专家给的建议是由门诊办公室来主导，后期在执行中我们也明显感觉由门办主导的效果和配合程度要更好一些。

（上述内容来源于第一期培训班第7单元“系统安全与可靠性管理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 在CDR的建设中如何保护患者隐私？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、和睦家医疗IT部副总裁邢建宾：在CDR的建设中如何保护患者隐私？我们也在看不同的解决方案，把主数据单独抽出来是一种。另外老师们今天提到，医院在做数据的系统迁移时要做数据加密，但我们没有在市场上发现特别好的数据加密脱敏方案，基本都是用一些加密算法，做键值对，或者用证书去管。这样加密之后，我们担心对系统性能有影响。此外，数据加密了，接口都要做一个解密，这样也会带来很多的重复开发量和开销。在数据加密方面，老师们有没有好的经验分享？

薛万国老师：个人认为医疗数据不适合加密，还是要保持原始性，靠授权和制度去保障安全。因为原数据加密了，读取的时候就还得解密，而且医疗数据需要在异构系统里共享，这样就得让别人也遵循我们的加解密算法，这不现实。所以原数据还是不加密的好。毕竟是在医院内部，是有可能通过管理方式实现安全保护的。

刘海一老师：我赞同薛主任，对医疗数据全部进行加密处理是不现实的。CDR的主要目的是服务医疗。我曾经在医院看过，通过CDR提取的患者视图，姓名都被屏蔽了。严格地讲，这样做的医疗风险非常大，会产生误导。可能医生看了张三的病历，去做了李四的处理。所以还是应该给医生创造足够的条件，满足各种核对需求，比如说护理上讲的“三查七对”。

从系统建设的角度来说，只要管好“端”就可以了。因为数据通讯往往是走公网这种公共环境，技术上是有办法做好加密的，现在通讯条件是足够好的，这不是主要问题。信息部门的重点是要管好“端”。比如说存储端、使用端或查看端，只要把这个环境控制好，是明文，用过之后消除掉。我想这是比较可行的一个办法。

（上述内容来源于第二期培训班第4单元“医院信息系统架构治理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 移动支付平台的双链路都断了，收费员拿自己的收款码收费，可以吗？

学员、武汉市东西湖区人民医院信息中心主任韩虎：医院的移动支付业务引入了两条线路作支持，但一次附近的工地建设把两条线路全部斩断了，直接导致移动支付平台出现了问题。针对这种问题，有什么好的解决方法？

傅昊阳老师：我们也碰到过类似问题，双链路也不是绝对保险，也可能出现故障。我们医院在建设双链路时要求，必须走不同的机房、不同的管道、不同的医院内部通道，以确保链路不会同时中断。但事实上，运营商还是会在某些点上进行线路整合，越是靠近医院端的地方，越容易出现这种情况。

后来我们做了一件事，对所有链路的走线，大概有几十条对外连接的光纤，全部现场跑了一遍，从此我们心里就很有底气，线路走到哪里、可能会出现什么问题都很清楚。自这次现场走访之后，医院基本不会出现双链路同时中断的问题。

但我们也遇到过运营商几个机楼同时停电的特殊情况，医院内部要做一些应急方案。比如收费处、医生办公室放有不同种类的应急响应指示牌，一旦出现系统故障，信息部门第一时间群发短信给所有人，把指示牌摆在明显位置，告诉患者此时应该采取什么措施。

学员、武汉市东西湖区人民医院信息中心主任韩虎：移动支付平台故障后，如何保证财务的收费畅通？毕竟现在人们没有带现金的习惯了。我们看到有的医院，收费员拿自己的收款码紧急处理，但总觉得有点不正规，费用容易不清不楚。

李振叶老师：如果统一支付平台是放在院内本地，移动线路出现问题不会影响移动支付；如果统一支付平台是在云端，线路中断后医院要马上启用现金和银行卡的模式。确实现在很多人不带现金，我们在收费处旁边安排了自动取款机，可在部分程度上解决问题。

傅昊阳老师：我们不允许收费员用自己的收款码收费，后期的财务对账将很难判断和处理。现在的POS机大多是依靠网络的，也有一种使用电话线的POS机。我们在每个区域的收费处都备了至少两到三台这类POS机，固定交电话费。这种POS机也能支持微信扫码付费，就是慢一点，操作复杂一点，但是可以应急。

（上述内容来源于第一期培训班第7单元“系统安全与可靠性管理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

## 【IT运维】

### IT运维服务台用总调度模式还是双调度模式好？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、北京清华长庚医院信息管理部副部长李强：我们医院的IT运维服务台热线，最初开设了两个号码，分管硬件和软件问题，实际使用时用户部门觉得记两个电话号码太麻烦，最终合成了一个号码。但接服务热线的是我们负责终端硬件运维的科室，他们比较迷茫，因为遇到软件问题就只能当“二传手”，解决不了问题。服务台到底用总调度模式好，还是双调度模式好？

孟晓阳老师：这件事分从谁的角度去看。从信息科工程师的角度看，最好是双调度模式，软件与硬件分开，与我无关的事不要找我；从用户的角度看，肯定是一个号码更好，但关键在于：这一个号码就能解决所有用户的问题。服务台可以分为技能型和非技能型两种。如果服务台的人员能力很强，可以准确区分问题并转接对应负责人，甚至在电话里就能解决问题，一个号码当然很好；如果服务台人员的能力不行，就只能充当传声筒，甚至分问题时还会分错，时间拖得很长也没能解决问题，此时就不如分开的好。所以，具体的调度流程设计必须匹配人员能力；流程设计得再好，没有能解决问题的人也是白搭。

刘新平老师：我们原来尝试过总调度模式，发现效率还是有问题。总调度模式对人员要求太高，既要具备硬件知识，又要具备软件知识，还要具备网络知识，这样的人很难找。另外对于大中型医院而言，业务繁忙，总调度模式的压力太大了。另一方面，医院里各种电话都由来已久，我们在各种场合用各种方式进行宣讲，相关的热线号码也就印到大家脑海里了。我认为，不妨从培养用户意识的角度着手，帮助大家分清、记住两个号码。总而言之，适合自己医院情况的才是最好的模式。

（上述内容来源于第一期培训班第6单元“运维服务管理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### 工单登记率很低，怎么办？

请用微信扫码观看答疑视频

学员、第一期培训班副班长、浙江省台州医院信息中心副主任曹坤：我们一直在使用ITIL工具，但发现工单登记的及时率存在问题。大家都说很忙，存在大量补登、漏登情况。特别有时一些科室直接打技术主管的电话，或是值班时直接转到自己的电话上，使我们很难及时登记工单。漏登的情况太多，导致ITIL对工作的指导作用有限。请问有没有什么办法来应对这些问题？

刘新平老师：工单登记确实非常繁琐，尤其是在还没有信息系统或者信息系统刚上线的时候。我们最开始上了一个运维管理系统，没有那么智能化，登记起来非常不方便，后来采取了一些措施：在技术方面，引入了来电转接的智能小设备，来电号码和位置、科室直接绑定，可以直接在系统里登记；在系统数据积累到一定程度后，对于常见的运维问题可以直接从问题库中勾选，这样建单率就越来越高了。在管理方面，将工作量和绩效挂钩也有利于提升建单率。比如把建单当作一个质控点，或者设置一个整体的质控指标或管理目标，大家形成共识，有了共同目标，就会想办法完善。

孟晓阳老师：我们曾实行过一段时间工单和绩效挂钩，把全部工单放在一个池子里，一个工单10块钱，你不录，别人录了就拿走了奖金。不过这样录工单也不能保证实时性，还是有很多“压线补单”的现象。刘新平老师刚才提的小工具很好，有人打运维电话就自动生成一个工单，保证了建单及时性。

另外，以我个人对ITIL的理解，并非一味强调遵从固定流程，而是要用其精髓。比如讲课时举的例子，信息科工程师与某个科室本来已经对接得很好了，这个时候还要求必须有工单吗？要想明白我们录工单的目的是什么。我们说“没有数据就没有度量，没有度量就没有管理”，但如果本身的数据对接已经很好了，还一定要求将其纳入整体的数量管理中吗？我认为这些都需要具体问题具体解决。

（上述内容来源于第一期培训班第6单元“运维服务管理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）

### IT运维的服务购买和服务外包，哪种更节约成本？

学员、北京清华长庚医院信息管理部副部长李强：我们现在尝试打印机租赁的局部外包，用于门诊等打印量较大的地方。在写申请报告时，肯定是写“包”比“买”便宜，但其实还需要更具体的测算，比如：包三年还是包一年？要不要把运维工程师的工作量算进去？等等。应该怎么具体测算到底是“包”便宜还是“买”便宜？如果是“包”的话，不同年限的价格也不一样，哪种包法成本更低？

李丹老师：第一，运维服务的外包年限与整体成本直接相关，这涉及供应商自身的成本。第二，从医院信息部门的管理成本来讲，建议要有一定的运维周期，不要只包一年。因为只包一年，整个采购流程也必须完整地走一遍，签完合同明年还得续，管理成本挺高的。因此建议在政府采购允许的前提下，可以探讨两到三年的外包周期。第三，从整体成本测算来看，打印机、耗材成本，再加上各种扯皮的成本，专业的外包公司会形成规模效应，一定是比医院单独采购成本更低。第四，只要市场调研和摸底做得足够充分，在公平公开公正的市场竞争下，还将有利于进一步降低医院的最终采购成本。有一些供应商为了打进市场，会在应标过程下调价格。上述内容供各位探讨，成本问题确实是连锁的一环套一环。

（上述内容来源于第一期培训班第6单元“运维服务管理”课程答疑环节，HIT专家网整理，未经发言者本人审核确认）